Retrospectivas

El desarrollo de MuebleDesigner permitió identificar aspectos positivos y dificultades que influyeron en el avance del proyecto. Entre los factores favorables se encuentran los conocimientos adquiridos durante la formación académica, la existencia de una idea inicial y una base de código sobre la cual continuar trabajando, además de la colaboración entre los integrantes del equipo.

Durante el proceso fue necesario revisar y corregir partes del código, resolver problemas relacionados con el acceso a atributos y mejorar la organización de las clases. Estas experiencias permitieron reconocer que el desarrollo no consiste solamente en agregar funcionalidades, sino también en comprobar su funcionamiento y mantener una estructura que facilite la evolución del sistema.

Entre las principales dificultades se encontró la necesidad de compatibilizar las responsabilidades académicas y laborales con el tiempo destinado al proyecto. Esto afectó la continuidad de algunas actividades y generó la necesidad de reorganizar prioridades. También se identificó que la planificación, la comunicación, el registro de acuerdos y la recopilación de evidencias podían fortalecerse.

Como medidas de mejora, se propone dividir el trabajo en tareas pequeñas y verificables, establecer responsables y fechas de entrega, registrar los avances con mayor frecuencia y realizar revisiones periódicas. Asimismo, se considera importante comunicar oportunamente los bloqueos y mantener actualizada la documentación a medida que se desarrollan las funcionalidades.