Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | MuebleDesigner es un proyecto de desarrollo de software que busca crear una aplicación de escritorio para diseñar y organizar piezas de muebles mediante una representación visual e interactiva. La iniciativa surgió de la necesidad de contar con una herramienta que permitiera representar componentes de muebles, modificar sus dimensiones y observar sus relaciones espaciales de manera más sencilla. Durante la Fase 1, desarrollada entre el 18 de agosto y el 5 de septiembre de 2026, se trabajó en la definición de la idea, los objetivos iniciales y la estructura del prototipo. Esta etapa permitió establecer una base sobre la cual continuar el desarrollo de la aplicación. En la primera parte de la Fase 2, comprendida entre el 5 de septiembre y el 13 de octubre de 2026, el trabajo se concentró en ampliar las funcionalidades del prototipo, mejorar la interacción con las piezas y corregir problemas de implementación. Se trabajó con Java 21, JavaFX 21 y Maven, utilizando IntelliJ IDEA como entorno de desarrollo. Entre los avances realizados se encuentran la creación de piezas rectangulares, la edición de sus dimensiones, la selección y el desplazamiento mediante el mouse, la detección de colisiones y proximidad, el ajuste de vértices y la conexión de piezas. También se desarrollaron comportamientos para desplazar grupos de piezas conectadas y gestionar la eliminación de elementos y sus conexiones. Además, se revisaron componentes del código relacionados con la representación de las piezas, la gestión de conexiones y la validación de datos. Estas correcciones permitieron mejorar la organización del proyecto y avanzar hacia una estructura más mantenible. A la fecha de este informe, el proyecto cuenta con una base funcional que permite continuar el desarrollo del producto mínimo viable (MVP). Sin embargo, todavía se requiere consolidar la documentación, reunir las evidencias, completar las pruebas formales y priorizar las funcionalidades pendientes para llegar a una versión estable antes de la presentación final. . |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene: desarrollar una aplicación de escritorio que permita diseñar y manipular piezas de muebles mediante una interfaz gráfica, facilitando la representación de sus dimensiones y la interacción entre componentes. Los objetivos específicos que se han abordado son: - Implementar una estructura de software para representar piezas rectangulares con dimensiones definidas. - Permitir la creación, selección, desplazamiento y modificación de las dimensiones de las piezas. - Incorporar mecanismos para detectar colisiones y proximidad entre componentes. - Desarrollar conexiones y ajustes de vértices para relacionar piezas y facilitar el movimiento de grupos conectados. - Mejorar la organización del código y validar los datos utilizados por la aplicación. - Preparar pruebas, documentación técnica y evidencias que permitan demostrar el avance y el funcionamiento del sistema. No se propone modificar el objetivo general en esta etapa. Se recomienda mantener las funcionalidades adicionales, como la incorporación de nuevas geometrías, el zoom y la persistencia de datos, como mejoras sujetas a priorización, para evitar ampliar el alcance antes de estabilizar el MVP. |
| Metodología | Se ha utilizado un enfoque de desarrollo iterativo, organizado en etapas de trabajo y con principios de Scrum para priorizar funcionalidades, revisar avances y organizar tareas. Este enfoque permite desarrollar una parte del sistema, comprobar su funcionamiento, corregir problemas y continuar con nuevas funcionalidades. El proyecto se ha organizado en las siguientes etapas: - Fase 1: definición y prototipo inicial. Se estableció la idea, el propósito general y la base inicial de la aplicación. - Fase 2, parte 1: desarrollo funcional. Se ampliaron las capacidades del prototipo, incorporando operaciones sobre piezas, conexiones y detección de colisiones y proximidad. - Fase 2, parte final: consolidación del MVP. Se priorizarán las funcionalidades esenciales, la corrección de errores, las pruebas y la documentación. - Presentación final: cierre y comunicación de resultados. Se prepararán las evidencias, el informe final y la demostración del producto. Esta metodología es pertinente porque permite adaptar el trabajo a los resultados de las pruebas, abordar errores de forma progresiva y priorizar las funcionalidades que aportan mayor valor al usuario. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas para este informe deben demostrar tanto la evolución del desarrollo como el funcionamiento de las principales características de MuebleDesigner. Se consideran las siguientes evidencias: - Código fuente actualizado: permite revisar la implementación de las clases y los componentes principales. - Capturas de pantalla de la aplicación en ejecución: muestran la creación, selección, movimiento y edición de piezas. - Demostraciones de conexiones y detección de colisiones: permiten observar el comportamiento de las piezas y sus relaciones espaciales. - Diagramas de arquitectura y UML: explican la organización del sistema y la interacción entre sus componentes. - README del repositorio: presenta el propósito del proyecto, las tecnologías utilizadas y las instrucciones de ejecución. - Prueba realizada: permiten respaldar las verificaciones efectuadas durante el desarrollo. - Registro de tareas y avances: puede incluir el tablero de Jira, capturas del seguimiento de Scrum y registros de trabajo disponibles. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidad de competencia | Actividades | Recursos | Duración estimada | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y definición de soluciones informáticas | Definir el problema, la idea y los objetivos del proyecto. | Guías académicas, reuniones y documentos de planificación. | 2 semanas | Maximiliano Tara y Paris Martínez | Permitió establecer el propósito y el alcance inicial. | Completado | No requiere cambios sustanciales. |
| Diseño de soluciones de software | Definir la estructura del sistema y elaborar diagramas. | Herramientas de diagramación y documentación. | 2–3 semanas, distribuibles entre las fases. | Maximiliano Tara y Paris Martínez | Se cuenta con diagramas y documentación técnica que deben mantenerse sincronizados con el código. | Completado en parte / en revisión | Verificar que los diagramas correspondan a la versión actual. |
| Programación de aplicaciones | Implementar la representación y creación de piezas rectangulares. | Java 21, JavaFX 21, Maven e IntelliJ IDEA. | 2 semanas estimadas | Paris Martínez | Se dispone de una base funcional para trabajar con piezas. | Completado, sujeto a verificación final | Corregir errores que se detecten durante las pruebas. |
| Programación de aplicaciones | Implementar selección, desplazamiento y edición de dimensiones. | Código fuente, JavaFX y pruebas funcionales. | 2 semanas estimadas | Paris Martínez | Estas operaciones forman parte de la interacción principal con la aplicación. | Implementado; requiere consolidación de evidencias | Verificar los escenarios principales y documentar resultados. |
| Programación y lógica de software | Desarrollar detección de colisiones y proximidad, conexiones y ajuste de vértices. | Clases de lógica, gestor de conexiones y detectores. | 2–3 semanas estimadas | Paris Martínez | Se han trabajado las relaciones entre piezas y el movimiento de grupos conectados. | Implementado en parte / en validación | Completar pruebas de casos límite y regresión. |
| Calidad y mantenimiento de software | Revisar encapsulación, validaciones y estructura de clases. | Código fuente, compilación y pruebas. | Continua durante la Fase 2 | Paris Martínez | Se corrigieron problemas relacionados con el acceso a atributos y la organización del código. | En curso | Revisar que los cambios no afecten funciones existentes. |
| Gestión de proyectos de software | Actualizar Product Backlog y Sprint Backlog. | Jira o tablero de tareas, historias de usuario y criterios de aceptación. | Durante la Fase 2 | Maximiliano Tara | Falta consolidar la documentación y las evidencias de seguimiento. | En curso / con retraso documental | Registrar prioridades, responsables, tareas y estados reales. |
| Aseguramiento de calidad | Consolidar el plan de pruebas y documentar resultados. | Casos de prueba, capturas y registros de ejecución. | 2 semanas estimadas para consolidación inicial | Maximiliano Tara | Se han realizado verificaciones durante el desarrollo. | En curso | Formalizar casos, resultados, incidencias y evidencias. |
| Documentación técnica | Completar manual técnico y de ejecución. | README, código, diagramas y entorno Java/Maven. | 2 semanas estimadas | Maximiliano Tara | Hay información técnica disponible, pero debe reunirse en un documento. | No completado | Redactar y verificar instrucciones con la versión actual. |
| Cierre y presentación del proyecto | Validar el MVP, preparar evidencias e informe final. | Aplicación, repositorio, documentos y presentación. | Hasta el 8 de diciembre | Maximiliano Tara y Paris Martinez | El MVP debe quedar terminado a más tardar el 17 de noviembre. | No iniciado como etapa de cierre | Reservar el período final para validación, documentación y exposición. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo Entre los factores que han facilitado el desarrollo de MuebleDesigner se encuentran los conocimientos adquiridos durante la formación académica, la disponibilidad de una idea y una base de código inicial, el uso de herramientas de desarrollo adecuadas y la posibilidad de probar y corregir las funcionalidades de forma progresiva. La utilización de Java 21, JavaFX 21, Maven e IntelliJ IDEA permitió organizar el desarrollo de la aplicación y realizar ajustes en el código. Asimismo, la colaboración entre los integrantes del equipo ha contribuido a mantener el proyecto en marcha. Por otro lado, una de las principales dificultades ha sido compatibilizar las responsabilidades académicas y laborales con el tiempo destinado al desarrollo del proyecto y la búsqueda de práctica profesional. Esta situación afectó la continuidad de algunas actividades y generó retrasos en la documentación y recopilación de evidencias. También se identificó la necesidad de mejorar la planificación, la comunicación sobre el estado de las tareas y el registro de los acuerdos del equipo. Para abordar estas dificultades se propone dividir las actividades pendientes en tareas pequeñas y verificables, asignar responsables y fechas de entrega, realizar revisiones periódicas y registrar los avances con mayor frecuencia. Además, se priorizarán las funcionalidades esenciales del MVP antes de incorporar mejoras adicionales.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo se ha ajustado la prioridad de las actividades para concentrar los esfuerzos en las funcionalidades esenciales de MuebleDesigner y en la estabilidad del código. Las actividades relacionadas con la creación, manipulación, edición y conexión de piezas, junto con la detección de colisiones y proximidad, se mantienen como parte central del proyecto. También se considera necesario fortalecer la validación de datos y verificar el comportamiento de las funcionalidades existentes. Las mejoras adicionales, como la incorporación de nuevas geometrías, el zoom y la persistencia de información mediante SQLite, se mantendrán como funcionalidades pendientes de evaluación y no como requisitos ya completados. Su implementación dependerá del tiempo disponible, de las prioridades definidas por el equipo y de que las funcionalidades principales estén suficientemente estables. Otro ajuste corresponde a la organización de las evidencias. Se ha identificado la necesidad de separar el código fuente, la documentación técnica, los diagramas, las pruebas y los registros de seguimiento en las carpetas correspondientes del repositorio. Estos ajustes buscan reducir el riesgo de ampliar demasiado el alcance del proyecto y asegurar que el MVP pueda ser probado y presentado dentro de los plazos establecidos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que requieren mayor atención son la consolidación del Product Backlog y el Sprint Backlog, la definición formal de los criterios de terminado, la recopilación de evidencias de retrospectivas, la preparación del plan de pruebas y la redacción del manual técnico. Si bien existe código funcional y se han realizado pruebas durante el desarrollo, parte de esta información todavía debe transformarse en documentación organizada y verificable. Los retrasos se relacionan principalmente con la disponibilidad de tiempo y la necesidad de compatibilizar las tareas académicas y laborales. Para evitar que estos pendientes afecten el resultado final, se propone priorizar las siguientes acciones: - Actualizar el repositorio y verificar que la versión de referencia compile y se ejecute correctamente. - Documentar las historias de usuario y los criterios de aceptación de las funcionalidades existentes. - Reunir las pruebas ya realizadas y ejecutar las verificaciones que aún falten. - Completar el manual técnico, actualizar los diagramas y organizar las evidencias. - Mantener las funcionalidades adicionales como pendientes hasta confirmar que existe tiempo para implementarlas y probarlas. El objetivo es terminar y estabilizar el MVP a más tardar el 17 de noviembre de 2026, dejando el período restante para cerrar la documentación, preparar la presentación y demostrar los resultados del proyecto el 8 de diciembre de 2026.