Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | MuebleDesigner |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis, diseño, desarrollo, implementación y validación de soluciones de software. Ajustar esta denominación a las áreas oficiales indicadas en el plan de estudios de la carrera. |
| Competencias | Análisis de requerimientos, diseño de soluciones informáticas, programación de aplicaciones, validación de software, documentación técnica y gestión del desarrollo de proyectos. Estas competencias deben contrastarse con los nombres oficiales del plan de estudios. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - MuebleDesigner es un proyecto de desarrollo de software orientado a la creación de una aplicación de escritorio para representar y manipular piezas de muebles mediante una interfaz gráfica. El proyecto busca facilitar la visualización de componentes, la modificación de sus dimensiones y la interacción espacial entre ellos. - La necesidad abordada se relaciona con la representación y organización de las piezas que componen un mueble. Cuando este proceso se realiza de manera manual o mediante herramientas que no se ajustan a las necesidades del usuario, puede resultar más difícil visualizar las dimensiones, comprender las relaciones entre componentes y evaluar su disposición antes de avanzar hacia una etapa de fabricación. - Desde el ámbito de la informática, el proyecto permite aplicar conocimientos de programación, diseño de software, modelado de componentes, interacción gráfica, validación de datos y pruebas funcionales. Además, ofrece una oportunidad para desarrollar una solución que responda a una necesidad concreta mediante el uso de tecnologías actuales. - El proyecto se desarrolla en el contexto académico y tecnológico de Chile, con una orientación hacia posibles necesidades de estudiantes, personas que diseñan muebles, pequeños talleres o usuarios interesados en organizar piezas de mobiliario. Estos grupos constituyen usuarios potenciales; el alcance real de su participación o validación deberá indicarse si se realizaron pruebas con ellos. - El aporte de valor de MuebleDesigner consiste en proporcionar una base de aplicación visual que permita crear piezas rectangulares, modificar sus dimensiones, desplazarlas e identificar relaciones espaciales entre componentes. La detección de colisiones y proximidad, junto con las conexiones entre piezas, busca mejorar la comprensión de la disposición de los elementos dentro del diseño. - El valor actual del proyecto se encuentra principalmente en su carácter de prototipo funcional. Para considerarlo una solución lista para utilizar en un entorno productivo, sería necesario validar su precisión, usabilidad y comportamiento con usuarios representativos, además de completar las funcionalidades que se definan como necesarias para ese contexto. |
| 2. Objetivos | - Diseñar e implementar una estructura de software para representar piezas de muebles con dimensiones definidas. - Desarrollar funcionalidades para crear, seleccionar, desplazar y modificar las dimensiones de las piezas. - Incorporar mecanismos de detección de colisiones y proximidad entre componentes. - Implementar conexiones y ajuste de vértices para facilitar la relación y el desplazamiento de piezas conectadas. - Aplicar validaciones y mejoras en la organización del código para favorecer la estabilidad y el mantenimiento de la aplicación. - Ejecutar pruebas funcionales que permitan verificar el comportamiento de las funcionalidades implementadas. - Elaborar documentación técnica y reunir evidencias del desarrollo y los resultados obtenidos. - El cumplimiento de estos objetivos debe evaluarse de acuerdo con las funcionalidades que hayan sido implementadas y verificadas al cierre del proyecto. Las mejoras que no se alcancen a desarrollar deberán registrarse como trabajo futuro. |
| 3. Metodología | - Para desarrollar MuebleDesigner se utilizó un enfoque iterativo, complementado con principios de Scrum para organizar las tareas, establecer prioridades y revisar el avance del proyecto. - La metodología se consideró adecuada porque permitió comenzar con una versión básica de la aplicación y ampliar progresivamente sus funcionalidades. Asimismo, facilitó la corrección de errores durante el desarrollo y la adaptación de las prioridades según el tiempo disponible y los resultados de las verificaciones. - El proyecto se organizó en cuatro etapas principales: - Etapa 1: definición y prototipo inicial - Desarrollada entre el 18 de agosto y el 5 de septiembre de 2026. En esta etapa se definió la idea del proyecto, su propósito y los objetivos iniciales. También se estableció una base de desarrollo para comenzar a representar piezas de muebles. - Etapa 2: desarrollo funcional - Desarrollada entre el 5 de septiembre y el 13 de octubre de 2026. Se trabajó en la incorporación de funcionalidades para crear, seleccionar, mover y editar piezas, junto con mecanismos para detectar colisiones y proximidad y gestionar conexiones entre componentes. También se realizaron correcciones y mejoras en la estructura del código. - Etapa 3: consolidación del MVP - Planificada entre el 13 de octubre y el 17 de noviembre de 2026. Esta etapa contempla priorizar las funcionalidades esenciales, resolver errores, validar el comportamiento de la aplicación y consolidar la documentación y las pruebas. El objetivo es contar con un MVP estable a más tardar el 17 de noviembre. - Etapa 4: preparación y presentación final - Planificada entre el 17 de noviembre y el 8 de diciembre de 2026. Se destina a revisar la versión final, completar las evidencias, consolidar los documentos, preparar la demostración y presentar los resultados del proyecto. - Para organizar el trabajo se consideraron historias de usuario, tareas, criterios de aceptación y seguimiento de avances. La documentación final deberá incluir los registros disponibles del Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y retrospectivas del equipo. |
| 4. Desarrollo | - Etapas y actividades realizadas - El desarrollo comenzó con una estructura inicial del programa y una representación básica de las piezas. A partir de esa base se incorporaron funcionalidades destinadas a mejorar la interacción con los componentes y facilitar su organización visual. - Entre las principales actividades desarrolladas se encuentran las siguientes: - Representación y creación de piezas. Se trabajó en la creación de piezas rectangulares y en la asignación de sus dimensiones. Esta funcionalidad constituye la base para representar los componentes que pueden utilizarse en el diseño de muebles. - Interacción con la interfaz. Se desarrollaron mecanismos para seleccionar piezas, desplazarlas mediante el mouse y modificar sus dimensiones. Estas operaciones permiten al usuario modificar la disposición y las características de los elementos representados. - Detección de colisiones y proximidad. Se incorporaron componentes destinados a identificar relaciones espaciales entre las piezas. Estas capacidades contribuyen a reconocer cuándo los componentes se encuentran próximos o se superponen. - Conexiones entre piezas. Se trabajó en el ajuste de vértices y la conexión de componentes, además del desplazamiento de grupos conectados. También se abordó la gestión de conexiones cuando se eliminan piezas. - Validación y mejora del código. Durante el desarrollo se identificaron problemas relacionados con el acceso a los atributos y la organización de las clases. Se realizaron ajustes para mejorar la encapsulación y el uso de métodos de acceso, además de revisar la validación de datos. - Documentación y evidencias. Se elaboraron o reunieron elementos como el README, los diagramas técnicos y las pruebas realizadas. Como parte del cierre, se debe consolidar esta información y vincularla con los resultados demostrables de la aplicación. - Herramientas y tecnologías - El proyecto se desarrolla con las siguientes tecnologías y herramientas: - Java 21: lenguaje principal de programación. - JavaFX 21: desarrollo de la interfaz gráfica. - Maven: gestión del proyecto y sus dependencias. - IntelliJ IDEA: entorno de desarrollo. - Git y GitHub: control de versiones y organización del código fuente, según la configuración utilizada por el equipo. - Jira o tablero de seguimiento equivalente: registro y organización de tareas, cuando corresponda a los recursos utilizados por el equipo. - Dificultades y facilitadores - Uno de los principales facilitadores fue contar con conocimientos adquiridos durante la formación académica y con una base de código que permitió continuar el desarrollo sin comenzar desde cero. Las herramientas seleccionadas también facilitaron la implementación de la interfaz y la organización del proyecto. - El proceso permitió comprender la importancia de mantener una estructura de código ordenada, validar los datos y realizar pruebas después de introducir cambios. La revisión de las clases y de los accesos a los atributos mostró que una funcionalidad puede requerir ajustes internos incluso cuando la aplicación ya presenta resultados visibles. - Entre las principales dificultades se encontró la necesidad de compatibilizar el tiempo del proyecto con otras responsabilidades académicas y laborales. Esto afectó la continuidad de algunas tareas y generó trabajo pendiente en documentación y evidencias. También se identificó la necesidad de fortalecer la planificación, el registro de acuerdos y la comunicación sobre el estado de las actividades. - Ajustes realizados - Para responder a estas dificultades, se decidió priorizar las funcionalidades centrales del MVP y postergar la evaluación de características adicionales hasta comprobar la estabilidad de la aplicación. - Se mantuvieron como prioridades la creación, manipulación y edición de piezas, las conexiones entre componentes, la detección de colisiones y proximidad, y la corrección de errores. En paralelo, se identificó la necesidad de consolidar el plan de pruebas, el manual técnico y los artefactos de Scrum. - La incorporación de nuevas geometrías, zoom y persistencia de datos mediante SQLite se considera trabajo futuro mientras no se haya implementado y validado. Esta decisión busca mantener un alcance realista y concentrar los recursos disponibles en un producto mínimo viable demostrable. - Actualización al cierre: antes de entregar el informe se deben revisar estas secciones para incorporar los resultados reales alcanzados hasta el 8 de diciembre, indicar qué funcionalidades quedaron terminadas y registrar expresamente aquellas que no se pudieron implementar. |
| 5. Evidencias | - Las evidencias del proyecto permiten mostrar el proceso de desarrollo, la evolución del código y los resultados alcanzados. Para facilitar su revisión, se organizarán en las carpetas de evidencias grupales y evidencias del proyecto. - Se consideran las siguientes categorías: - Evidencias de planificación y seguimiento - Product Vision. - Product Backlog priorizado con historias de usuario y criterios de aceptación. - Sprint Backlog y registro de tareas por etapa o sprint. - Definition of Done. - Registros de seguimiento y retrospectivas disponibles. - Estas evidencias permiten comprender cómo se definió el alcance, cómo se priorizó el trabajo y cómo se evaluó el avance. - Evidencias de diseño y documentación técnica - README del repositorio. - Diagramas de arquitectura. - Modelo de datos. - Diagramas UML disponibles: casos de uso, clases, secuencia y componentes, según corresponda. - Requisitos no funcionales. - Documento de diseño funcional y técnico. - Manual técnico y de ejecución. - Estos elementos explican la estructura del sistema, las decisiones técnicas y la forma de ejecutar y mantener la aplicación. - Evidencias del sistema - Código fuente de MuebleDesigner. - Capturas de la aplicación en ejecución. - Demostraciones de creación, selección y desplazamiento de piezas. - Evidencias de modificación de dimensiones. - Demostraciones de conexiones, movimiento de grupos y detección de colisiones. - Registros de correcciones y validaciones. - Estas evidencias permiten observar directamente el comportamiento del prototipo y relacionarlo con los objetivos definidos. - Evidencias de pruebas - Plan de pruebas. - Casos de prueba funcionales. - Resultados esperados y obtenidos. - Capturas o registros de ejecución. - Errores detectados y correcciones realizadas. - Resultados de pruebas de regresión, cuando se hayan ejecutado. - La documentación debe distinguir las pruebas realizadas de aquellas que estén pendientes. Las pruebas de rendimiento y seguridad se incorporarán en la medida en que sean pertinentes para el alcance de la aplicación y se disponga de resultados verificables. - Organización propuesta: la presentación se conservará en su carpeta correspondiente; los documentos de planificación, diseño y pruebas se reunirán en “Evidencias de Documentación”; el código, las capturas de ejecución y los diagramas vinculados al sistema se organizarán en “Evidencia de sistema de aplicación”. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Aporte del proyecto a los intereses profesionales - El desarrollo de MuebleDesigner ha permitido aplicar conocimientos de programación y desarrollo de software a un proyecto con un propósito concreto. El proceso ha requerido no solamente implementar funcionalidades, sino también analizar necesidades, estructurar clases, revisar errores, validar datos y comprobar el comportamiento de la aplicación. - La experiencia ha permitido reconocer la importancia de organizar el código, mantener documentación técnica y realizar pruebas de manera progresiva. Asimismo, el trabajo con una aplicación gráfica ha permitido profundizar en la relación entre la lógica de programación y la interacción que experimenta el usuario. - El proyecto también ha mostrado que desarrollar una solución de software implica administrar el tiempo, priorizar requisitos y tomar decisiones sobre el alcance. Estas experiencias contribuyen al desarrollo de competencias útiles para participar en proyectos informáticos y enfrentar problemas de implementación y mantenimiento. - Proyecciones laborales y áreas de interés - A partir de la experiencia obtenida, se pueden seguir explorando áreas relacionadas con el desarrollo de aplicaciones, el diseño de interfaces gráficas, la arquitectura de software, la validación y automatización de pruebas y la gestión de proyectos tecnológicos. - Como posibles mejoras futuras para MuebleDesigner se consideran la incorporación de nuevas geometrías, herramientas de zoom, una interfaz visual más completa y mecanismos de almacenamiento persistente. Estas funcionalidades permitirían ampliar las capacidades del prototipo si se justifican por las necesidades de los usuarios y el alcance de una siguiente etapa. - En términos laborales, el proyecto constituye una experiencia práctica que puede contribuir a desarrollar un portafolio de software y demostrar capacidades de programación, resolución de problemas, documentación y mejora continua. También permite identificar aspectos que requieren mayor profundización, especialmente en planificación, pruebas, documentación y gestión del desarrollo. - Al finalizar el proyecto, esta reflexión deberá actualizarse de acuerdo con la experiencia real del proceso y con los intereses profesionales que se hayan confirmado o descubierto durante su ejecución. |